# Поэтапный план реализации: «Библиотека книг»

Дата составления: 08.07.2026 Расчётный темп: ~2–3 часа в день Условные обозначения: «раб. дней» — рабочие дни при указанном темпе. Даты ориентировочные, старт — 09.07.2026; сдвигаются вместе с реальным темпом.

Как читать план: этапы 1–4 составляют MVP (ориентир готовности — начало августа). Этапы 5–8 — развитие после MVP. По каждому этапу указана AI-фича — какую возможность AI полезно освоить именно здесь.

## Сводная таблица

| Этап | Содержание | Дней | Даты | MVP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Базис | — | сделано | ✅ |
| 1 | Статусы и оценки | 2–3 | 09–11.07 | ✅ |
| 2 | Двуязычность RU/EN | 4–5 | 12–17.07 | ✅ |
| 3 | AI-модуль «Музыка» | 5–6 | 18–24.07 | ✅ |
| 4 | Фронтенд React (3 экрана) | 7–9 | 25.07–04.08 | ✅ |
| — | MVP готов | — | ≈04.08 | 🎯 |
| 5 | Импорт из CSV | 3–4 | 05–08.08 |  |
| 6 | AI: еда и ароматы | 5–6 | 09–15.08 |  |
| 7 | Рекомендации | 4–5 | 16–21.08 |  |
| 8 | Авторизация, статистика | 7–10 | 22.08–02.09 |  |

## Этап 0. Базис — готово ✅

Репозиторий (git), виртуальное окружение, main.py с моделью Book, база SQLite, эндпоинты POST /books (с обогащением из Google Books) и GET /books, проверка через /docs.

## Этап 1. Статусы и оценки (backend) — 2–3 раб. дня

Цель. Управлять состоянием чтения книги.

Задачи. - Эндпоинт смены статуса (want / reading / read). - Эндпоинт выставления оценки 1–10. - Правило: оценка допустима только при статусе read; при уходе из read оценка сбрасывается. - Валидация диапазона оценки.

Критерий готовности. Через /docs можно сменить статус и поставить оценку; попытка оценить непрочитанную книгу отклоняется с понятной ошибкой.

💡 AI-фича. Сгенерировать с помощью AI набор тестов (pytest) на правило «оценка только для read» — заодно освоите автотесты и получите защиту от регрессий.

## Этап 2. Двуязычность RU/EN — 4–5 раб. дней

Цель. Заложить двуязычную инфраструктуру до того, как вырастет объём кода.

Задачи. - Механизм локализации на бэкенде: параметр языка в запросах, словари сообщений. - Учёт языка во внешних запросах к Google Books (langRestrict, разбор описания на RU/EN). - Решение по хранению мультиязычного контента (перевод «на лету» против отдельного хранения RU/EN) — зафиксировать и отразить в модели данных при необходимости. - Заготовка под переключатель языка (полноценно подключится на этапе фронтенда).

Критерий готовности. Один и тот же запрос можно выполнить с параметром языка RU и EN; внешние вызовы формируются с учётом языка.

💡 AI-фича. Перевод и нормализация текста через LLM: описания от Google Books, пришедшие на английском, кратко переводить/сжимать на русский (и наоборот). Хорошая тренировка структурированных промптов.

## Этап 3. AI-модуль «Музыка» + таблица AISelections — 5–6 раб. дней

Цель. Первая полноценная AI-функция и хранение её результатов.

Задачи. - Таблица AISelections (book_id, category, source, payload JSON, explanation, created_at). - Перенос музыкального модуля из проекта «Плейлист по книге». - Схема: два AI (Claude и ChatGPT) → структурированный ответ → объединение с дедупликацией и пояснениями. - Хранение результатов и выдача их для карточки книги. - Ключи AI-сервисов — в переменных окружения, вне git.

Критерий готовности. Для выбранной книги генерируется музыкальная подборка (два источника, с пояснениями), сохраняется в БД и доступна через API.

💡 AI-фича (ядро проекта). Structured outputs / function calling — модель возвращает строгий JSON по заданной схеме. Это делает разбор ответа надёжным и переносимым на другие категории (еда, ароматы).

## Этап 4. Фронтенд React — 7–9 раб. дней

Цель. Видимый пользователю интерфейс.

Задачи. - Экран «Библиотека» (сетка книг). - «Добавление книги» (модальное окно). - «Карточка книги» (обложка, статус, оценка, описание, блок «Атмосфера» с вариантами Claude / ChatGPT). - Переключатель языка RU/EN, сохранение выбора между сессиями. - Дизайн: тёплая палитра, янтарные акценты, serif-шрифт для названий.

Критерий готовности. Все три экрана работают с бэкендом; язык переключается; музыкальная подборка отображается в карточке.

💡 AI-фича. Парное программирование с AI по React-компонентам и генерация дизайн-токенов (палитра, типографика) под заданную «книжную» эстетику.

🎯 По завершении этапа 4 — MVP готов.

## Этап 5. Импорт книг из CSV — 3–4 раб. дня

Цель. Массовое добавление книг с оценками.

Задачи. - Загрузка CSV и разбор строк. - Сопоставление колонок (название, автор, оценка, статус). - Обработка ошибочных строк без падения импорта; отчёт по пропущенным.

Критерий готовности. Корректный CSV импортируется целиком; «грязный» — с отчётом об ошибках.

💡 AI-фича. Автоматический маппинг колонок «грязного» CSV с помощью AI: модель подсказывает, какая колонка — название/автор/оценка, даже при нестандартных заголовках.

## Этап 6. AI: еда/напитки и ароматы, Claude vs ChatGPT — 5–6 раб. дней

Цель. Полный блок «Атмосфера».

Задачи. - Категории food и aroma по той же схеме, что и музыка. - Два источника (Claude / ChatGPT) с пояснениями, дедупликация. - Единое отображение трёх категорий в карточке.

Критерий готовности. По книге доступны подборки музыки, еды и ароматов — по два варианта с пояснениями.

💡 AI-фича. Сравнение двух моделей и prompt engineering: few-shot примеры для стабильного качества, продуманная дедупликация близких по смыслу вариантов.

## Этап 7. Рекомендации — 4–5 раб. дней

Цель. Советовать новые книги на основе прочитанного.

Задачи. - Сбор сигналов: прочитанные книги и оценки. - Формирование рекомендаций и их выдача.

Критерий готовности. Сервис предлагает релевантные книги на основе истории и оценок.

💡 AI-фича. Рекомендации через эмбеддинги (семантическая близость книг) или LLM-ранжирование — знакомство с векторным представлением текста.

## Этап 8. Авторизация, статистика, трекинг — 7–10 раб. дней (пост-MVP)

Цель. Многопользовательский режим и аналитика.

Задачи. - Авторизация; переход от user_id=1 к реальным пользователям. - Статистика чтения и книжный трекинг.

Критерий готовности. Вход по пользователю; данные разделены; доступна статистика.

💡 AI-фича. Текстовые инсайты по статистике: LLM формулирует наблюдения о читательских привычках человеческим языком.

## Примечания по срокам

Оценки рассчитаны на темп ~2–3 часа в день и учебный характер проекта (время на разбор и понимание заложено). Реальные сроки естественно колеблются: незнакомая тема может занять больше, знакомая — меньше. План стоит пересматривать после каждого этапа.